PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# ProcuraWise

Plataforma inteligente para evaluación homologada de soluciones y proveedores

| Documento | Alcance | Mercado inicial |
| --- | --- | --- |
| Especificación de producto y desarrollo | MVP + visión evolutiva | México y Latinoamérica |

| Versión | Fecha | Propietario |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/07/2026 | Fundador de ProcuraWise |

Propósito: Servir como fuente única de verdad para diseñar, desarrollar, probar y desplegar el MVP en 8–12 semanas usando Claude Code, GitHub y Microsoft Azure.

# 1. Resumen ejecutivo

ProcuraWise será una plataforma SaaS B2B multiempresa que guía a compañías medianas de México y Latinoamérica a ejecutar procesos robustos de RFP para software y soluciones tecnológicas. El producto transforma una necesidad poco estructurada en requerimientos funcionales, técnicos y económicos homologados; coordina la comunicación con hasta seis proveedores; compara respuestas y TCO; y produce una recomendación documentada, auditable y aprobada por una persona autorizada.

Resultado esperado del MVP: Una empresa puede crear, publicar, recibir, evaluar y cerrar un RFP completo sin depender de hojas de cálculo desconectadas, correos dispersos o propuestas comercialmente incomparables.

## 1.1 Problema

Las necesidades y criterios de éxito suelen definirse de manera incompleta.

Los requerimientos funcionales dominan el proceso y se omiten soporte, integraciones, SLA, seguridad, auditoría, datos y capacitación.

Los proveedores responden en formatos diferentes, dificultando una comparación objetiva.

El costo inicial se confunde con el costo total de propiedad.

Preguntas, aclaraciones, cambios y decisiones quedan dispersos y sin trazabilidad.

La evaluación depende de conocimiento especializado que muchas empresas no tienen internamente.

## 1.2 Propuesta de valor

Asistente guiado para convertir una necesidad en un RFP completo.

Biblioteca de requerimientos y generación asistida por IA con investigación web verificable.

Portal de proveedores con estructura de respuesta homologada.

Scoring ponderado y TCO comparable a 1–5 años.

Revisión asistida por IA para detectar omisiones, contradicciones y riesgos.

Flujo con fechas, tareas, aprobaciones, evidencias y auditoría.

Reportes ejecutivos y técnicos listos para sustentar la decisión.

# 2. Visión, objetivos y límites

## 2.1 Visión

Convertir a ProcuraWise en el copiloto de abastecimiento tecnológico para Latinoamérica: una plataforma que eleve la calidad de las decisiones de compra, reduzca riesgos y haga accesible una disciplina de evaluación que hoy depende de consultores o equipos maduros de procurement.

## 2.2 Objetivos medibles del MVP

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Crear evaluaciones completas | ≥80% de evaluaciones piloto llegan a publicación sin soporte manual del fundador |
| Acelerar preparación | RFP inicial generado y depurado en ≤2 horas de trabajo del dueño |
| Mejorar cobertura | 100% incluye secciones funcional, técnica y económica |
| Homologar respuestas | 100% de costos obligatorios se capturan en estructura común |
| Asegurar trazabilidad | 100% de cambios críticos, envíos y aprobaciones quedan auditados |
| Controlar IA | 0 adjudicaciones automáticas; 100% de sugerencias calificadas requieren validación humana |

## 2.3 Fuera de alcance del MVP

RFI y RFQ como flujos independientes.

Compras de materiales, maquinaria o categorías no tecnológicas.

Firma electrónica avanzada y contratación legal.

Emisión de CFDI.

Conflictos de interés.

Integraciones nativas con ERPs, suites de procurement, Google Workspace o SharePoint.

Aplicación móvil nativa.

Subastas inversas y negociación en tiempo real.

Selección automática del ganador.

# 3. Principios de producto

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Humano responsable | La IA propone, resume y califica; una persona confirma. |
| Comparabilidad por diseño | Campos obligatorios comunes; anexos no sustituyen respuestas. |
| Progreso visible | Etapas, tareas, fechas y bloqueos siempre visibles. |
| Privacidad por defecto | Separación estricta entre empresas y proveedores. |
| Evidencia antes que narrativa | Cumplimientos importantes requieren documentos o explicación verificable. |
| Auditable | Toda decisión material conserva quién, cuándo y antes/después. |
| Costo consciente | Modelos y búsquedas se enrutan por complejidad, con caché y límites. |
| Configuración controlada | Flexibilidad suficiente sin convertir el MVP en un motor BPM genérico. |

# 4. Personas, organizaciones y permisos

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Administrador de plataforma | Empresas, planes, límites, plantillas globales, consumo y soporte excepcional. |
| Administrador del cliente | Usuarios, roles, configuración, branding y políticas de su organización. |
| Dueño de evaluación | Crea, configura, publica, coordina, reabre y cierra la evaluación. |
| Colaborador interno | Apoya la preparación y validación sin autoridad final. |
| Evaluador funcional | Califica requerimientos funcionales asignados. |
| Evaluador técnico | Califica arquitectura, soporte, SLA, seguridad, datos e integraciones. |
| Evaluador económico | Valida costos y califica TCO/condiciones/riesgo. |
| Aprobador | Aprueba publicación y/o adjudicación, dejando justificación. |
| Contacto principal proveedor | Administra y presenta la respuesta de su empresa. |
| Colaborador proveedor | Completa respuestas asignadas; no presenta salvo permiso. |

## 4.1 Reglas de autorización

Un usuario puede acumular roles dentro de una organización.

El acceso se evalúa por organización, evaluación, rol y acción.

Un proveedor jamás puede enumerar otras empresas proveedoras ni acceder a sus datos.

Los comentarios internos, scoring, precios competidores y análisis de IA nunca son visibles al proveedor.

El administrador de plataforma accede al contenido sólo con autorización explícita, motivo y auditoría.

Toda acción sensible se valida en backend; ocultar un botón no constituye control de seguridad.

# 5. Ciclo de vida de una evaluación

| Paso | Etapa | Salida |
| --- | --- | --- |
| 01 | Definición de necesidad | Objetivo, alcance, contexto, responsables y calendario. |
| 02 | Generación de requerimientos | Asistente, biblioteca, IA e investigación web. |
| 03 | Revisión y aprobación interna | Depuración, pesos, obligatorios y aprobación para publicar. |
| 04 | Invitación de proveedores | Hasta seis; NDA y confirmación de participación. |
| 05 | Preguntas y respuestas | Dudas privadas o publicadas anónimamente. |
| 06 | Recepción de propuestas | Borradores, validación y envío formal bloqueado. |
| 07 | Validación de respuestas | Completitud, evidencia, contradicciones y seguimientos. |
| 08 | Evaluación y scoring | Evaluadores por sección; calificación humana asistida. |
| 09 | Comparación económica/TCO | Normalización, TCO y escenarios base sin análisis financiero avanzado. |
| 10 | Negociación o ronda final | Reaperturas controladas y nuevas versiones. |
| 11 | Selección y aprobación | Recomendación, justificación y aprobación humana. |
| 12 | Cierre y reporte final | Reportes, retroalimentación opcional y archivo. |

## 5.1 Estados

| Estado | Permite | Bloquea |
| --- | --- | --- |
| Borrador | Editar configuración y requerimientos | Acceso de proveedores |
| En aprobación | Revisar/aprobar | Publicación sin aprobación |
| Publicado | Invitar y recibir confirmaciones/preguntas | Cambios silenciosos al RFP |
| Recepción abierta | Responder y enviar propuestas | Calificación final |
| Validación | Solicitar aclaraciones | Nuevos envíos salvo reapertura |
| Evaluación | Calificar y comparar | Edición del proveedor |
| Negociación | Crear ronda y pedir revisión | Alterar versiones previas |
| Pendiente de aprobación | Emitir decisión propuesta | Cierre sin aprobador |
| Cerrado | Consultar y exportar | Cambios operativos |
| Cancelado | Consultar historial | Reactivar sin acción explícita |

## 5.2 Fechas clave

Confirmación de participación.

Cierre de preguntas.

Publicación de respuestas.

Presentación de propuestas.

Evaluación interna.

Decisión final.

Zona horaria definida por evaluación y almacenada también en UTC.

Recordatorios configurables; no deben extender fechas automáticamente.

# 6. Requerimientos funcionales del MVP

## 6.1 Cuenta, organización y acceso

| ID | Capacidad | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Alta de organización | Crear empresa, administrador y configuración regional. | P0 |
| FR-002 | Autenticación | Correo/contraseña y Microsoft o Google; MFA posterior. | P0 |
| FR-003 | Invitación interna | Invitar, aceptar, expirar y revocar acceso. | P0 |
| FR-004 | Roles acumulables | Asignar uno o varios roles por organización. | P0 |
| FR-005 | Preferencias | Idioma español/inglés, zona horaria y moneda base. | P1 |

## 6.2 Creación guiada

| ID | Capacidad | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | Nueva evaluación | Crear RFP desde cero o plantilla. | P0 |
| FR-011 | Entrevista dinámica | Capturar industria, solución, usuarios, ubicaciones, objetivos, restricciones, integraciones, datos y fechas. | P0 |
| FR-012 | Asistente conversacional | Permitir explicar la necesidad y recibir preguntas de precisión. | P0 |
| FR-013 | Alcance | Definir incluido, excluido, supuestos y criterios de éxito. | P0 |
| FR-014 | Calendario | Configurar todas las fechas y recordatorios. | P0 |
| FR-015 | Autosave | Guardar cambios y mostrar estado de sincronización. | P0 |

## 6.3 Biblioteca y requerimientos

| ID | Capacidad | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | Biblioteca | Buscar y filtrar plantillas por categoría, versión y estado. | P0 |
| FR-021 | Generación IA | Proponer requerimientos funcionales, técnicos y económicos. | P0 |
| FR-022 | Investigación web | Recuperar fuentes públicas y generar propuestas trazables. | P0 |
| FR-023 | Selección masiva | Aceptar, descartar, editar y agrupar propuestas. | P0 |
| FR-024 | Requerimiento propio | Agregar manualmente un requerimiento. | P0 |
| FR-025 | Duplicados | Detectar requerimientos duplicados o solapados. | P1 |
| FR-026 | Versiones | Conservar versión publicada y cambios posteriores. | P0 |

### Modelo de cada requerimiento

ID y categoría.

Descripción clara y verificable.

Justificación u objetivo.

Prioridad: obligatorio, importante o deseable.

Indicador de requisito eliminatorio.

Tipo de respuesta esperada.

Evidencia requerida.

Peso.

Responsable interno.

Criterio de evaluación.

Campo de comentarios para aclaración del proveedor.

### Tipos de respuesta

Cumple/no cumple; cumple parcialmente; texto; selección única o múltiple; número; moneda; porcentaje; fecha; archivo; URL; comentario; y tabla estructurada. Cada tipo debe admitir obligatoriedad, instrucciones, validación y evidencia.

## 6.4 Sección técnica base

Arquitectura, modalidad SaaS/on-premise/híbrida y ambientes.

Implementación, migración, capacitación y adopción.

Integraciones, APIs, formatos, frecuencia y responsabilidades.

Soporte, horarios, canales, severidades, escalación y tiempos de respuesta/resolución.

SLA de disponibilidad, mantenimiento, RTO, RPO y continuidad.

Seguridad, certificaciones, pruebas, vulnerabilidades y gestión de incidentes.

Privacidad, datos personales, residencia, retención, cifrado y eliminación.

Auditoría, evidencias, derecho de auditoría y subprocesadores.

Hardware, red, navegadores, dispositivos y capacidad.

Roadmap, actualizaciones, portabilidad y salida.

## 6.5 Proveedores y propuestas

| ID | Capacidad | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | Invitación | Invitar hasta seis proveedores y monitorear entrega/estado. | P0 |
| FR-041 | NDA | Exigir aceptación antes de revelar contenido. | P0 |
| FR-042 | Participación | Participaré, no participaré, solicitar extensión o aclaraciones. | P0 |
| FR-043 | Equipo proveedor | Contacto principal invita colaboradores con límite configurable. | P0 |
| FR-044 | Borrador | Guardar respuestas y evidencias sin enviar. | P0 |
| FR-045 | Validación previa | Mostrar faltantes y errores antes de presentar. | P0 |
| FR-046 | Presentación | Confirmación explícita; crea versión inmutable y recibo. | P0 |
| FR-047 | Reapertura | Sólo el dueño; motivo, nueva fecha y auditoría. | P0 |

## 6.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones

El proveedor formula preguntas vinculadas a un requerimiento o generales.

El dueño asigna internamente la pregunta y prepara la respuesta.

El dueño decide si publica la respuesta para todos, anonimizada, o la mantiene privada.

Una respuesta publicada genera notificación y queda versionada.

El comprador puede solicitar aclaraciones sobre una respuesta del proveedor.

Las aclaraciones no cambian silenciosamente la versión presentada.

Las fechas de pregunta/respuesta se aplican por servidor y muestran zona horaria.

## 6.7 Evaluación asistida

Asignar secciones completas a evaluadores.

Escala base de 0 a 5 con definición visible de cada valor.

La IA detecta respuestas incompletas, evasivas, contradictorias, sin evidencia, riesgos contractuales y diferencias contra información pública.

La IA propone preguntas de seguimiento y una calificación razonada.

El evaluador acepta o modifica la sugerencia; la calificación final siempre es humana.

Comentarios internos separados de la retroalimentación compartible.

Los requerimientos eliminatorios incumplidos generan alerta; la descalificación requiere confirmación.

El dueño observa avance sin revelar calificaciones a proveedores.

# 7. Scoring y reglas de decisión

## 7.1 Pesos de dimensiones

| Dimensión | Peso inicial | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Funcional | 40% | Capacidades, procesos, experiencia y ajuste al uso. |
| Técnica | 20% | Integración, implementación, soporte, SLA, seguridad, datos y operación. |
| Económica | 40% | TCO, condiciones comerciales y previsibilidad/riesgo. |

## 7.2 Fórmula

Puntaje total: Puntaje = (Funcional × 0.40) + (Técnico × 0.20) + (Económico × 0.40). Cada dimensión se normaliza a 100 puntos. Los pesos son configurables antes de publicar y suman exactamente 100%.

Dentro de una sección, el puntaje se calcula como la suma de calificación normalizada por peso. Para escala 0–5: puntos del requerimiento = (calificación / 5) × peso. Los requisitos no aplicables se excluyen del denominador únicamente con justificación.

## 7.3 Rúbrica 0–5

| Valor | Definición |
| --- | --- |
| 0 | No responde, no cumple o evidencia incompatible. |
| 1 | Cumplimiento mínimo, alto riesgo o depende de desarrollo no comprometido. |
| 2 | Cumplimiento parcial con brechas relevantes. |
| 3 | Cumple de forma aceptable y con evidencia suficiente. |
| 4 | Cumple plenamente y ofrece ventajas verificables. |
| 5 | Supera de forma material el requisito con evidencia y bajo riesgo. |

## 7.4 Requerimientos eliminatorios

Sólo pueden marcarse antes de publicar.

El incumplimiento genera estado “candidato a descalificación”, no eliminación automática.

El dueño confirma y registra motivo; puede solicitar aprobación.

El reporte conserva el efecto del incumplimiento aunque se permita continuar.

## 7.5 Calificación económica

| Componente | Peso dentro de económica | Método |
| --- | --- | --- |
| TCO normalizado | 70% | Menor TCO válido recibe 100; otros: menor TCO / TCO proveedor × 100. |
| Condiciones comerciales | 15% | Rúbrica humana configurable. |
| Riesgo y previsibilidad | 15% | Rúbrica sobre variables, incrementos, supuestos y exposición. |

# 8. Modelo económico y TCO

El periodo será configurable de 1 a 5 años. La evaluación tendrá moneda base y podrá recibir MXN y USD dentro de una misma propuesta. El tipo de cambio usado, su fecha y su fuente se congelan para reproducibilidad. Los impuestos se muestran por separado y la comparación permite incluirlos o excluirlos de acuerdo con la política definida.

## 8.1 Categorías de costo

| Grupo | Conceptos |
| --- | --- |
| Iniciales | Implementación, Configuración/personalización, Integraciones, Migración de datos |
| Recurrentes | Licencias o suscripciones, Costo por usuario, Costo por transacción, Hardware, Infraestructura/nube, Capacitación, Viajes y viáticos, Soporte y mantenimiento, Actualizaciones |
| Variables y extraordinarios | Servicios profesionales, Renovaciones, Incrementos anuales, Salida/terminación, Costos internos del comprador, Contingencia |

## 8.2 Estructura de partida

Concepto, categoría, descripción y proveedor.

Unidad de cobro, cantidad, precio unitario y frecuencia.

Moneda, impuestos, descuento y subtotal.

Año de inicio y final; incremento anual.

Obligatorio/opcional y supuesto relacionado.

Costo único, recurrente o variable.

Notas y evidencia comercial.

## 8.3 Exclusiones explícitas

El MVP no calculará valor presente neto, inflación, escenarios optimista/base/pesimista, análisis de sensibilidad ni gráficas financieras avanzadas. Sí mostrará desglose anual, acumulado y comparación por categoría.

# 9. Inteligencia artificial e investigación web

## 9.1 Casos de uso

| Caso | Entrada | Salida | Control humano |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | Descripción de necesidad | Preguntas dinámicas y contexto estructurado | Usuario confirma |
| Generación | Contexto + biblioteca + web | Requerimientos candidatos | Usuario selecciona/edita |
| Revisión | RFP en preparación | Duplicados, omisiones y ambigüedad | Dueño decide |
| Análisis de respuesta | Respuesta + criterio + evidencia | Riesgos, faltantes y score sugerido | Evaluador confirma |
| Resumen ejecutivo | Scoring + TCO + riesgos | Comparativo y recomendación preliminar | Aprobador decide |

## 9.2 Arquitectura IA recomendada

Azure OpenAI/Foundry mediante Responses API para generación y análisis.

Web Search de Microsoft Foundry como opción primaria de investigación pública; conservar un adaptador para sustituir el proveedor.

MongoDB Atlas para biblioteca, metadatos y caché; búsqueda vectorial sólo cuando el volumen lo justifique.

Enrutador de modelos: modelo económico para clasificación/extracción y modelo avanzado para síntesis compleja.

Prompts versionados, salida JSON validada por esquema, reintentos limitados y registro de costos/latencia.

Caché por categoría, país, idioma y versión para evitar investigaciones repetidas.

Privacidad importante: No enviar al buscador web respuestas confidenciales, precios, documentos del proveedor ni datos personales. La investigación web debe usar únicamente una consulta abstracta y sanitizada sobre la categoría de solución.

## 9.3 Trazabilidad

Las fuentes web se almacenan internamente con URL, título, fecha de consulta, extracto y requerimientos derivados.

Las fuentes son visibles al dueño durante preparación, pero no constituyen un campo del requerimiento enviado al proveedor.

Cada resultado guarda modelo, versión de prompt, fecha, costo estimado y decisión humana.

El usuario puede reportar una sugerencia incorrecta y excluirla de futuras plantillas.

La plataforma muestra que el contenido de IA puede contener errores.

## 9.4 Controles de costo

Presupuesto de tokens y búsquedas por evaluación.

Aviso al acercarse al límite y bloqueo controlado al agotarlo.

Procesamiento por lotes y resúmenes intermedios.

No reprocesar respuestas sin cambios de versión.

Métricas por cliente, evaluación, caso de uso y modelo.

Plantillas globales reducen dependencia de investigación web.

# 10. Reportes y exportaciones

Documento formal de RFP en Word y PDF.

Matriz de requerimientos en Excel/CSV.

Comparativo ejecutivo de proveedores.

Reporte detallado de scoring y comentarios autorizados.

Análisis de riesgos y excepciones.

Tabla de TCO por año, categoría y proveedor.

Acta/recomendación de adjudicación con aprobación.

Resumen de preguntas y respuestas.

Las exportaciones deben incluir versión, fecha de corte, moneda/tipo de cambio, pesos, fórmula y advertencias. Los reportes se generan en segundo plano, tienen estado y pueden regenerarse. Importación desde Excel, CSV, Word y PDF forma parte del MVP; debe ofrecer previsualización y mapeo antes de crear registros.

# 11. Notificaciones

| Evento | Destinatario | Canal MVP |
| --- | --- | --- |
| Invitación | Proveedor o usuario interno | Correo + centro de notificaciones |
| Fecha próxima/vencida | Responsable y dueño | Correo + centro |
| Pregunta recibida | Dueño/asignado | Correo + centro |
| Respuesta publicada | Proveedores afectados | Correo + centro |
| Propuesta enviada | Contacto y dueño | Correo + centro |
| Reapertura | Proveedor y dueño | Correo + centro |
| Evaluación pendiente | Evaluador | Correo + centro |
| Aprobación pendiente | Aprobador | Correo + centro |
| Cierre | Participantes autorizados | Correo + centro |

# 12. Administración comercial

## 12.1 Planes

Compra de una evaluación individual.

Suscripción para múltiples evaluaciones.

Hasta seis proveedores incluidos por evaluación; extensiones como add-on futuro.

Límites configurables de usuarios, almacenamiento, IA y evaluaciones.

Activación manual de cuentas empresariales.

Stripe como procesador inicial; CFDI en fase posterior.

## 12.2 Consola del administrador

Empresas, usuarios, evaluaciones y estados.

Planes, pagos, límites y activaciones manuales.

Consumo de IA, búsqueda y almacenamiento.

Errores, colas, latencia y salud operativa.

Plantillas, categorías y versiones.

Acceso excepcional de soporte autorizado y auditado.

# 13. Requerimientos no funcionales

| ID | Área | Requisito MVP |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Disponibilidad | Objetivo mensual 99.5%, excluyendo mantenimiento comunicado. |
| NFR-002 | Rendimiento | p95 API <1.5 s para operaciones sin IA; páginas principales <3 s en conexión empresarial. |
| NFR-003 | Escala | 100 empresas, 500 evaluaciones activas y 50 usuarios concurrentes sin rediseño. |
| NFR-004 | Aislamiento | Toda entidad de negocio lleva tenant_id y se valida en cada consulta. |
| NFR-005 | Cifrado | TLS en tránsito y cifrado administrado en reposo. |
| NFR-006 | Archivos | Escaneo antivirus, tipos permitidos, hash, versiones y URL temporal. |
| NFR-007 | Auditoría | Log inmutable a nivel aplicación para acciones críticas. |
| NFR-008 | Accesibilidad | Objetivo WCAG 2.1 AA en flujos principales. |
| NFR-009 | Idiomas | Español e inglés; claves de traducción, no texto incrustado. |
| NFR-010 | Recuperación | Backups verificados; RPO objetivo 24 h y RTO 8 h para MVP. |
| NFR-011 | Observabilidad | Logs estructurados, trazas, métricas y alertas con correlation_id. |
| NFR-012 | Privacidad | Minimización, consentimiento, retención y eliminación configurada. |
| NFR-013 | Compatibilidad | Últimas dos versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari. |
| NFR-014 | Seguridad SDLC | SAST, dependencias, secretos y contenedores escaneados en CI. |

# 14. Seguridad, privacidad y cumplimiento

## 14.1 Controles MVP

OAuth/OIDC y sesiones seguras; MFA se difiere, pero la arquitectura debe permitirlo.

RBAC con autorización centralizada y pruebas de aislamiento.

Azure Key Vault y managed identities; no secretos permanentes en código o GitHub.

GitHub Actions autentica contra Azure mediante OIDC federado.

Blob Storage privado con acceso temporal y mínimo privilegio.

MongoDB Atlas con IP allowlist inicialmente; Private Endpoint para producción cuando el plan lo permita.

Rate limiting, protección CSRF donde aplique, validación de entrada y cabeceras seguras.

Escaneo de archivos y cuarentena antes de disponibilidad.

Registro de aceptación de NDA con usuario, IP, fecha y versión.

Retención y borrado lógico; borrado definitivo mediante flujo administrativo.

## 14.2 Marcos considerados

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de México; GDPR cuando aplique; preparación para SOC 2 e ISO 27001; NDA y términos de confidencialidad. La residencia de datos debe documentarse por ambiente. El uso de herramientas de web grounding requiere revisión legal específica porque algunos servicios pueden procesar datos fuera del límite geográfico de Azure; por ello sólo se enviarán consultas públicas sanitizadas.

## 14.3 Auditoría mínima

Registrar accesos, invitaciones, roles, cambios de requerimientos, publicaciones, preguntas, respuestas, archivos, presentación/reapertura de propuestas, calificaciones, anulaciones, pesos, decisiones, aprobaciones, exportaciones, accesos de soporte y acciones administrativas. Cada evento incluye actor, organización, recurso, acción, fecha UTC, IP, user-agent, correlation_id y valores anterior/nuevo cuando proceda.

# 15. Arquitectura técnica recomendada

| Capa | Componente | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Web | React + TypeScript | SPA responsiva; React Query, formularios tipados e i18n. |
| API | Python + FastAPI | REST/OpenAPI, Pydantic, autorización y dominio modular. |
| Workers | Python | Procesamiento de IA, documentos, notificaciones e importaciones. |
| Hosting | Azure Container Apps | web, API y worker con escalado independiente. |
| Tareas finitas | Container Apps Jobs | reportes pesados, importaciones y mantenimiento. |
| Datos | MongoDB Atlas | documentos multi-tenant, transacciones donde sean necesarias. |
| Archivos | Azure Blob Storage | contenedores privados, versionado y lifecycle. |
| Cola | Azure Service Bus | trabajos durables, reintentos y dead-letter. |
| IA | Azure OpenAI/Foundry | Responses API, web search y modelos configurables. |
| Secretos | Azure Key Vault | referencias mediante managed identity. |
| Observabilidad | Application Insights | logs, trazas, métricas, tableros y alertas. |
| Registro | Azure Container Registry | imágenes firmadas/escaneadas. |
| CI/CD | GitHub Actions | test, build, scan, deploy; OIDC sin secretos largos. |
| Pagos | Stripe | checkout, suscripciones y webhooks idempotentes. |
| Correo | Azure Communication Services | plantillas y entrega transaccional. |

## 15.1 Flujo lógico

React solicita operaciones síncronas a FastAPI.

FastAPI valida identidad, tenant, rol, estado y reglas de dominio.

Operaciones largas crean un job idempotente en Service Bus.

Workers consumen, llaman IA/búsqueda, procesan archivos o generan reportes.

Resultados y auditoría se escriben en Atlas; documentos en Blob.

Application Insights correlaciona petición, job y llamadas externas.

El cliente recibe actualización por polling eficiente o eventos en fase posterior.

## 15.2 Ambientes

| Ambiente | Propósito | Política |
| --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo con emuladores/mocks | Datos sintéticos; .env fuera de Git. |
| Development | Integración continua | Recursos económicos y datos de prueba. |
| Staging | Pruebas end-to-end y aceptación | Configuración cercana a producción. |
| Production | Clientes reales | Aprobaciones, backup, alertas y mínimo privilegio. |

# 16. Modelo de datos conceptual

| Entidad | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Tenant | Empresa cliente, plan, configuración, límites. |
| User | Identidad global, preferencias y estado. |
| Membership | Usuario + tenant + roles. |
| Evaluation | RFP, configuración, fechas, estado, pesos y moneda. |
| Requirement | Versión, sección, prioridad, respuesta, peso y criterio. |
| VendorOrganization | Empresa proveedora y datos básicos. |
| VendorInvitation | Evaluación, proveedor, estado, NDA y equipo. |
| Proposal | Proveedor, ronda, estado, versión y presentación. |
| ProposalAnswer | Requerimiento, respuesta tipada, comentario y evidencias. |
| QuestionThread | Pregunta, alcance, visibilidad, respuestas y vínculo. |
| Assignment | Sección/evaluador, fecha y progreso. |
| Score | Calificación humana, sugerencia IA, motivo y versión. |
| CostItem | Partida TCO, moneda, frecuencia, años e impuestos. |
| Decision | Proveedor recomendado, justificación y aprobación. |
| Document | Blob, hash, versión, clasificación y análisis. |
| Notification | Evento, canal, destinatario y entrega. |
| AuditEvent | Actor, acción, recurso, antes/después y contexto. |
| AIExecution | Caso, prompt/modelo, tokens, costo, fuentes y resultado. |
| KnowledgeTemplate | Categoría, contenido, versión y estado. |
| BillingAccount | Compra, suscripción, límites y Stripe IDs. |

## 16.1 Reglas de persistencia

tenant_id obligatorio en toda colección empresarial; índices compuestos comienzan con tenant_id.

Snapshots inmutables al publicar RFP y presentar propuestas.

Archivos guardan metadatos en Atlas y bytes en Blob.

AuditEvent es append-only; no se actualiza ni elimina por operaciones normales.

Todas las fechas se guardan en UTC y se muestran en la zona de la evaluación.

Costos conservan moneda original y valor convertido con el tipo de cambio congelado.

Campos sensibles no deben duplicarse en logs.

# 17. API y módulos de software

| Módulo | Responsabilidades |
| --- | --- |
| identity | Login, sesión, proveedores de identidad y recuperación. |
| tenants | Organizaciones, memberships, roles y configuración. |
| evaluations | Ciclo de vida, fechas, etapas, configuración y snapshots. |
| requirements | Biblioteca, CRUD, versiones, importación y generación. |
| vendors | Invitaciones, NDA, equipos y participación. |
| proposals | Borradores, validación, presentación, rondas y reapertura. |
| qna | Preguntas, asignaciones, respuestas y publicación. |
| scoring | Asignaciones, rúbricas, cálculos y comparativos. |
| tco | Partidas, conversión, normalización y desglose. |
| ai | Orquestación, prompts, fuentes, caché y políticas. |
| documents | Carga, escaneo, extracción, versiones y exportación. |
| notifications | Plantillas, preferencias, entrega y reintentos. |
| billing | Compras, suscripciones, webhooks y límites. |
| admin | Plantillas globales, salud, soporte y consumo. |
| audit | Eventos, búsqueda y exportación autorizada. |

## 17.1 Convenciones API

Prefijo /api/v1; OpenAPI generado y validado.

Idempotency-Key en envíos, pagos, invitaciones y jobs.

Paginación por cursor; filtros explícitos y límites máximos.

Errores RFC 7807 o estructura equivalente con code estable.

ETag/version para evitar pérdida de actualizaciones concurrentes.

correlation_id propagado a workers y servicios externos.

Webhooks firmados y con protección contra replay.

# 18. Historias de usuario y criterios de aceptación

| ID | Historia | Criterios clave |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Como dueño, quiero describir la solución para recibir preguntas guiadas. | Al completar la entrevista se genera contexto editable; no se investiga hasta confirmarlo. |
| US-002 | Como dueño, quiero generar requerimientos candidatos. | Se separan en funcional/técnico/económico; cada sugerencia puede aceptarse, editarse o descartarse; fuentes quedan internas. |
| US-003 | Como dueño, quiero publicar sólo después de aprobación. | La publicación falla si faltan pesos, fechas, aprobador o campos obligatorios; crea snapshot inmutable. |
| US-004 | Como proveedor, quiero guardar borradores. | Los cambios persisten, se muestra avance y ningún borrador es visible a otros proveedores. |
| US-005 | Como proveedor, quiero presentar formalmente. | Se validan faltantes; confirmación crea versión bloqueada, sello de tiempo y recibo. |
| US-006 | Como dueño, quiero responder preguntas una vez. | Puedo publicar anónimamente para todos; cada destinatario recibe aviso y ve la misma versión. |
| US-007 | Como evaluador, quiero una revisión IA. | Veo hallazgos y score sugerido con explicación; debo aceptar o modificar antes de guardar score humano. |
| US-008 | Como evaluador económico, quiero comparar TCO. | La misma fórmula y tipo de cambio se aplican a todos; partidas faltantes quedan señaladas. |
| US-009 | Como aprobador, quiero decidir con evidencia. | Veo score, TCO, eliminatorios, riesgos y justificación; la plataforma no adjudica por sí sola. |
| US-010 | Como administrador, quiero conocer consumo. | Puedo filtrar tokens, búsquedas, almacenamiento y evaluaciones por empresa y periodo. |

# 19. Backlog del MVP

| Épica | Incluye | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| E1 Fundaciones | Monorepo, ambientes, CI/CD, identidad, tenant y RBAC. | P0 |
| E2 Evaluaciones | Wizard, estados, fechas, progreso y aprobaciones. | P0 |
| E3 Requerimientos | Biblioteca, editor, tipos, pesos, versiones e importación. | P0 |
| E4 IA e investigación | Entrevista, generación, fuentes, caché y controles. | P0 |
| E5 Portal proveedor | Invitación, NDA, equipo, borrador, evidencias y envío. | P0 |
| E6 Q&A | Preguntas, asignación, publicación y aclaraciones. | P0 |
| E7 Scoring | Asignaciones, rúbrica, IA asistida y comparativo. | P0 |
| E8 TCO | Partidas, moneda, años, normalización y desglose. | P0 |
| E9 Decisión/reportes | Aprobación, cierre y ocho entregables. | P0 |
| E10 Comercial/admin | Pago único, suscripción, límites y consola. | P1 |
| E11 Calidad/seguridad | Auditoría, observabilidad, backups, scans y accesibilidad. | P0 |

# 20. Plan de entrega de 8–12 semanas

| Semanas | Objetivo | Entregable verificable |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Fundación | Arquitectura, repositorio, CI, ambientes, identidad, tenants, diseño UI y modelo base. |
| 3–4 | Preparación RFP | Wizard, biblioteca, editor, tipos, pesos, fechas y aprobación. |
| 5–6 | IA y proveedores | Generación investigada, invitaciones, NDA, portal, respuestas y archivos. |
| 7–8 | Colaboración | Q&A, presentación bloqueada, validación IA y asignaciones. |
| 9–10 | Decisión | Scoring, TCO, comparativo, aprobación y reportes principales. |
| 11 | Hardening | Seguridad, auditoría, accesibilidad, rendimiento, backups y observabilidad. |
| 12 | Piloto | UAT con 1–3 empresas, correcciones, operación y lanzamiento controlado. |

## 20.1 Puertas de calidad

Cada historia P0 tiene pruebas unitarias y de integración.

Flujos críticos tienen pruebas end-to-end.

Pruebas negativas demuestran aislamiento de tenants y proveedores.

No existen vulnerabilidades críticas/altas conocidas sin aceptación documentada.

Despliegue a staging y producción es repetible y con rollback.

Backup y restauración se prueban antes del piloto.

Telemetría no contiene respuestas, precios, tokens ni datos personales.

UAT cubre dueño, evaluador, proveedor, aprobador y administrador.

# 21. Estrategia de desarrollo con Claude Code y GitHub

## 21.1 Estructura de repositorio

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| /apps/web | React/TypeScript. |
| /apps/api | FastAPI y módulos de dominio. |
| /apps/worker | Consumidores de Service Bus y jobs. |
| /packages/contracts | Esquemas OpenAPI/JSON y tipos generados. |
| /packages/ui | Componentes y design system. |
| /infra | Bicep o Terraform para Azure. |
| /docs | ADR, modelos, amenazas, runbooks y decisiones. |
| /.github/workflows | CI, seguridad y despliegues. |

## 21.2 Reglas para sesiones de Claude Code

Una épica o historia claramente acotada por sesión.

Antes de implementar: leer PRD, ADR y contratos afectados.

Proponer plan y archivos a modificar; no cambiar arquitectura silenciosamente.

Agregar o actualizar pruebas con cada cambio.

No introducir dependencias sin justificar licencia, mantenimiento y necesidad.

No guardar secretos ni datos reales en fixtures.

Cada PR incluye alcance, evidencia de pruebas, riesgos, migración y rollback.

Decisiones duraderas se registran como Architecture Decision Record.

## 21.3 Pipeline

Pull request: lint, typecheck, unit, integration, SAST, dependency y secret scan.

Merge a main: construir imágenes, SBOM, escaneo y publicación en ACR.

Despliegue automático a development usando OIDC.

Pruebas smoke y end-to-end; promoción a staging.

Producción requiere aprobación de environment y usa la misma imagen inmutable.

Health checks y métricas determinan éxito; rollback a revisión anterior.

# 22. Estrategia de pruebas

| Nivel | Cobertura |
| --- | --- |
| Unitarias | Scoring, TCO, permisos, estados, validadores y conversión. |
| Integración | Atlas, Blob, Service Bus, correo, Stripe e IA mediante mocks/contract tests. |
| E2E | Crear→publicar→invitar→responder→evaluar→aprobar→cerrar. |
| Seguridad | IDOR, tenant escape, roles, archivos, webhooks, rate limit y secretos. |
| IA | Golden datasets, esquema, fuentes, alucinación, inyección y costo. |
| Rendimiento | Listados, autosave, importaciones, seis proveedores y reportes. |
| Accesibilidad | Teclado, foco, contraste, labels y lectores de pantalla. |
| Recuperación | Backups, restauración, dead-letter y reintentos idempotentes. |

# 23. Métricas del producto y operación

Tiempo desde creación hasta publicación.

Porcentaje de requerimientos generados, aceptados, editados y descartados.

Completitud por proveedor y tasa de entrega a tiempo.

Número y tiempo de resolución de preguntas.

Tiempo por etapa y cuellos de botella.

Porcentaje de sugerencias IA aceptadas/modificadas.

Costo IA y búsqueda por evaluación.

Diferencia entre score sugerido y humano.

Conversión de evaluación única a suscripción.

Incidentes, error rate, latencia, cola y entregabilidad de correo.

Privacidad analítica: Las métricas de producto deben evitar texto libre, respuestas, documentos y precios. Usar identificadores seudónimos y eventos mínimos.

# 24. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Alucinaciones IA | Requerimientos incorrectos | Fuentes internas, aprobación humana, biblioteca curada y evaluación de calidad. |
| Web grounding y residencia | Exposición regulatoria | Consultas sanitizadas, revisión legal y adaptador sustituible. |
| Fuga multi-tenant | Crítico | tenant_id, autorización central, pruebas negativas y auditoría. |
| Propuestas incomparables | Alto | Campos homologados obligatorios y validación previa. |
| Scoring con falsa objetividad | Alto | Rúbricas, explicación, pesos visibles y decisión humana. |
| MVP demasiado amplio | Alto | P0 estricto, RFP tecnología y exclusiones explícitas. |
| Costo IA impredecible | Medio | Caché, modelos por tarea, límites y telemetría. |
| Baja adopción de proveedor | Medio | Portal simple, progreso, autosave y exportación clara. |
| Carga documental maliciosa | Alto | Escaneo, cuarentena, límites y aislamiento. |
| Dependencia del fundador | Medio | Runbooks, ADR, CI/CD, plantillas y observabilidad. |

# 25. Fases posteriores

| Fase | Capacidades |
| --- | --- |
| Fase 2 | RFI/RFQ; conflictos de interés; MFA; Google/SharePoint; firma avanzada; dashboards avanzados; comentarios por pregunta; proveedores adicionales. |
| Fase 3 | Categorías no tecnológicas; workflows configurables; ERP/procurement; benchmark anonimizado; renovaciones; supplier performance. |
| Fase 4 | Marketplace de plantillas/consultores; recomendaciones predictivas; negociación asistida; expansión global y residencia regional. |

# 26. Definición de terminado del MVP

Una empresa compra o activa una evaluación y configura su organización.

El dueño genera, edita, aprueba y publica un RFP tecnológico bilingüe.

Hasta seis proveedores aceptan NDA, colaboran y presentan propuestas homologadas.

Preguntas y respuestas funcionan con visibilidad privada o publicación anónima.

La plataforma valida respuestas y la IA genera hallazgos y scores sugeridos trazables.

Evaluadores humanos califican y el sistema calcula 40/20/40 y TCO 1–5 años.

Un aprobador confirma la selección; el sistema genera todos los reportes definidos.

Auditoría, notificaciones, permisos, aislamiento, observabilidad, backups y CI/CD han pasado las puertas de calidad.

El flujo completo ha sido aceptado por al menos un piloto real sin intervención técnica directa en datos.

# 27. Decisiones confirmadas

| Decisión | Valor |
| --- | --- |
| Nombre provisional | ProcuraWise |
| Mercado | México y Latinoamérica |
| Cliente inicial | Empresa mediana |
| Proceso | RFP primero |
| Categoría | Software y tecnología |
| Modelo | SaaS multiempresa |
| Idiomas | Español e inglés |
| Proveedores incluidos | Máximo inicial de 6 |
| Dimensiones | Funcional 40%, técnica 20%, económica 40% |
| TCO | 1–5 años, MXN/USD |
| Frontend | React + TypeScript |
| Backend | Python + FastAPI |
| Datos | MongoDB Atlas |
| Hosting | Microsoft Azure |
| IA | Azure OpenAI/Foundry con web search y control humano |
| Archivos | Azure Blob Storage |
| CI/CD | GitHub Actions → Azure con OIDC |
| Comercial | Compra por evaluación o suscripción |
| Tiempo | MVP en 8–12 semanas |
| Conflictos de interés | Fase posterior |
| MFA | Fase posterior |

# 28. Referencias técnicas verificadas

Microsoft Learn — Azure Container Apps overview: https://learn.microsoft.com/azure/container-apps/overview

Microsoft Learn — Jobs in Azure Container Apps: https://learn.microsoft.com/azure/container-apps/jobs

Microsoft Learn — Managed identities in Container Apps: https://learn.microsoft.com/azure/container-apps/managed-identity

Microsoft Learn — Manage secrets in Container Apps: https://learn.microsoft.com/azure/container-apps/manage-secrets

Microsoft Learn — Web search with the Responses API: https://learn.microsoft.com/azure/foundry/openai/how-to/web-search

Microsoft Learn — Web grounding overview and data-boundary considerations: https://learn.microsoft.com/azure/foundry/agents/how-to/tools/web-overview

MongoDB Docs — Azure Private Endpoints: https://www.mongodb.com/docs/atlas/security-configure-private-endpoints/

GitHub Docs — Configuring OIDC in Azure: https://docs.github.com/actions/how-tos/secure-your-work/security-harden-deployments/oidc-in-azure

Las referencias anteriores validan decisiones de plataforma vigentes a la fecha del documento. Los modelos concretos de IA, precios, regiones y capacidades deben confirmarse al iniciar la implementación y mantenerse como configuración, no como constantes de negocio.